

两化融合匹配与规范控制程序
1.目的和范围
1.1为确保公司两化融合策划中技术实现方案与公司业务流程、组织结构优化需求相匹配，规范策划方案试运行阶段的相关匹配性检验以保证策划实施效果，特制定本程序。
1.2本制度适用于公司两化融合策划试运行阶段技术实现与业务流程、组织结构优化的匹配性检验，以及不匹配的相关调整活动。
1.3本制度包括：管理职责、试运行程序、匹配性检验、调整与固化、相关文件及记录。
2.管理职责
2.1公司董事长负责两化融合策划方案的审批，并负责签发公司两化融合策划方案正式运行通知。
2.2公司信息部负责制定两化融合策划方案试运行的具体实施方案，报公司管理者代表审批并签发试运行通知；负责组织、协调试运行方案的落地实施，监督试运行过程并收集试运行反馈信息，组织试运行期间技术与业务流程、组织结构的匹配性检验。
2.3公司各职能部门/下属经营单位协助信息部制定试运行方案，并配合部门开展试运行工作，积极反馈试运行阶段出现的不匹配问题，落实信息部制定的调整方案。
3.试运行程序
3.1编制试运行方案。信息部负责制定试运行方案，试运行方案包括试运行时间、相关部门、试运行内容与要求等，方案上报管理者代表审批。
3.2下发试运行通知。试运行方案审批通过后，经公司管理者代表签发试运行通知，通知需下发至公司各部门，明确试运行主要责任人、责任部门、参与部门、人员、试运行时间以及相关准备工作等。
3.3试运行前培训。信息部需按照《两化融合人才保障控制程序》中关于培训的要

求对相关部门员工组织试运行前的培训，使试运行参与人员明确试运行过程中承担的工作、试运行不匹配问题的处理措施以及相关协调沟通机制等。
3.4试运行实施。试运行相关部门、人员需按照试运行方案的要求积极开展试运行工作，保存试运行阶段相关记录。
4.匹配性检验
4.1试运行参与部门对试运行阶段出现技术实现与业务流程、组织结构不匹配的情况进行记录，并将不匹配问题记录反馈至信息部。
4.2试运行参与部门在试运行阶段需记录并保存相关数据、记录，包括体系文件要求的相关表单记录以及技术实现所需相关数据等，信息部应定期组织对相关数据、记录的检查以发现试运行阶段潜在的不匹配问题。
4.3信息部对不匹配问题进行整理按照优先级进行排序，并定期组织评审会评审相关部门反馈不匹配问题的具体需求，提供解决方案。
5.调整与固化
5.1信息部组需针对不匹配问题给出具体的技术解决方案，技术实现过程应符合《两化融合技术实现控制程序》的要求，对于技术上无法实现的应当对流程、组织结构进行必要优化调整，流程、组织结构优化调整具体流程可参考《两化融合业务流程优化控制程序》相关内容。
5.2试运行相关部门需根据信息部提供的解决方案积极实施应用，并继续跟踪反馈调整方案运行情况。
5.3信息部对试运行阶段相关调整进行记录，并整理试运行阶段反馈的问题，按照《两化融合记录控制程序》要求保存相关记录。
5.4试运行结束后信息部应对试运行过程进行评审，输出评审报告向管理者代表汇报。
5.5对试运行阶段技术、流程、组织运行正常或通过调整后运行未出现异常问题的, 信息部应协助试运行相关部门编制相关技术实现、业务流程、组织结构运作的指导书、管理办法、规范、制度、职责说明书等文件,以实现业务流程与组织结构优化的固化。

6.相关文件
  6.1 VICUTU-TI-73-01 两化融合人才保障控制程序

6.2 VICUTU-TI-83-01 两化融合技术实现控制程序

6.3 VICUTU-TI-82-01 两化融合业务流程优化控制程序

6.4 VICUTU-TI-443-02 两化融合记录控制程序


[image: image1.jpg]b 5B 2 fill 4K

A S IN RS N e bl e 2

ZERE: i |

I{%%ﬁ’%: VICUTU—TI—SS-{Q; o 2

A 3




